Товариство з обмеженою відповідальністю «Квалітек»

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Барабаш Маріни Володимирівни

Тема практики: «Програмне забезпечення ефективного використання енергоресурсів SmartEnergy Lab на базі технології IoT»

| Зміст | Термін виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек» м. Київ. | 25.08.2026 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.2026 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: особливості використання IoT-технологій для моніторингу енергоресурсів та визначення ефективних режимів роботи енергетичної системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08 – 02.09.2026 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Проєктування архітектури системи для ефективного використання енергоресурсів енергетичної системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 03-22.09.2026 |
| 3.3. Реалізація програмного забезпечення для ефективного використання енергоресурсів відповідно до розробленої архітектури. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 22.09 –12.10.2026 |
| 3.4. Тестування роботи алгоритму та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 13-18.10.2026 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 13-17.10.2026 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.2026 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.2026 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Медведєва Олега Євгенійовича

Тема практики: «Розробка та впровадження криптографічних механізмів захисту телеметричних даних у Smart Energy Lab»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: проектування систем і їх взаємодії. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08.26 -02.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка архітектури системи криптографічного захисту телеметричних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 03-10.09.26 |
| 3.3. Розробка програмного модуля криптографічного захисту телеметричних даних із підтримкою шифрування та автентифікації. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 11-15.10.26 |
| 3.4. Тестування системи захисту з використанням телеметричних даних Smart Energy Lab. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 15-18.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 15-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Гойчука Олександра Володимировича

Тема практики: «Програмне забезпечення інтелектуальної системи керуванням гібридним інвертором системи Smart Energy»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: керування інвертором та особливості цього процесу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08-02.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка алгоритму керування гібридним інвертором. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 03-22.09.26 |
| 3.3. Реалізація алгоритму керування інвертором та графічного інтерфейсу користувача для використання створеної функції в системі. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 23.09-12.10.26 |
| 3.4. Тестування роботи алгоритму та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 13-18.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 13-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Кротенка Ростислава Олександровича

Тема практики: «Методи кіберзахисту для підвищення функціональної стійкості програмного комплексу SmartEnergy»

| Зміст | Термін виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: аналіз існуючих методів кіберзахисту та забезпечення функціональної стійкості для енергетичних систем. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08.26 – 05.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка та моделювання методів кіберзахисту для програмного комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 06.09.26 – 25.09.26 |
| 3.3. Реалізація запропонованих алгоритмів та методів кіберзахисту в рамках програмного комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.09.26 – 10.10.26 |
| 3.4. Тестування роботи інтегрованих методів кіберзахисту та перевірка підвищення функціональної стійкості системи при імітації загроз. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 11.10.26 – 14.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту (за тиждень до кінця практики). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 15.10.26 – 17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. Запуск звіту на нормоконтроль на відповідність оформлення згідно з посібником. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Шевченка Олександра Володимировича

Тема практики: «Прикладний програмний інтерфейс підсистеми керування документоорієнтованими  даними програмного комплексу SmartEnergy»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: описи даних що зберігатимуться в системі, літературні джерела, документація до вибраних технічних засобів. | 31.08-13.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 14-20.09.26 |
| 3.3. Реалізація системи зберігання документоорієнтованих даних (API, БД, кешування, контроль доступу). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 21.09-11.10.26 |
| 3.4. Тестування роботи API та сховища, забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 12-18.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 12-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Гончаренка Микити Едуардовича

Тема практики: «Програмне забезпечення прогнозування енергоспоживання SmartEnergy Lab на базі методу LightGBM»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: дослідження методів машинного навчання (LightGBM) для прогнозування енергоспоживання. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08.26 - 05.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка архітектури бази даних InfluxDB для збереження телеметрії та бекенд-сервісу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 06.09.26 - 20.09.26 |
| 3.3. Розробка модуля ML-прогнозування на 24 години та його інтеграція з клієнтським дашбордом на React. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 21.09.26 - 05.10.26 |
| 3.4. Тестування системи самодіагностики моделей (MLOps) з використанням реальних даних телеметрії. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 06.10.2026 - 15.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку в Docker. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 16.10.26 - 17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Стельмаха Дмитра Юрійовича

Тема практики: «Розробка та впровадження моделі багаторівневого контролю доступу в Smart Energy Lab на основі принципів Zero Trust»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на ТОВ «Квалітек» | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: принципи архітектури Zero Trust, методи пасивної поведінкової біометрії та контекстно-залежної автентифікації. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08 – 01.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Проєктування архітектури системи багаторівневого контролю доступу та адаптація моделі під специфіку Smart Energy Lab. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 02.09 – 21.09.26 |
| 3.3. Розробка сервісу авторизації з підтримкою рольового контролю доступу та механізму токенів довіри для делегування привілеїв. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 22.09 – 10.10.26 |
| 3.4. Тестування роботи авторизаційної моделі та забезпечення її взаємодії з іншими сервісами системи (автентифікації, контекстного аналізу, біометричного аналізу, моніторингу). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 12.10 – 17.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 12.10 – 17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Риженко Назарій Володимирович

Тема практики: «Графічний інтерфейс користувача підсистеми керування сховищем даних програмного комплексу SmartEnergy»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: архітектура програмного комплексу SmartEnergy, сучасні підходи до побудови графічних веб-інтерфейсів, React, REST API та особливості взаємодії з різними типами сховищ даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу. | 26.08.26-02.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області та вимог до графічного інтерфейсу підсистеми керування сховищем даних SmartEnergy. Проєктування структури інтерфейсу, навігації та компонентів для роботи з реляційними, файловими і документоорієнтованими даними. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу. | 03-22.09.26 |
| 3.3. Розробка графічного інтерфейсу користувача: реалізація основних компонентів, модулів перегляду та керування даними, авторизації і ролей, налаштування прав доступу та засобів взаємодії з REST API відповідних сервісів. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу. | 23.09.26-13.10.26 |
| 3.4. Функціональне тестування розробленого інтерфейсу, перевірка сценаріїв роботи з різними типами даних та взаємодії з сервісами SmartEnergy. Виявлення й усунення помилок, уточнення елементів інтерфейсу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу. | 13-18.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження графічного інтерфейсу користувача. Завершальне доопрацювання програмного продукту та підготовка до демонстрації результатів роботи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу. | 13-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику

(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Бондаренко Родіона Олексійовича

Тема практики: «Програмне забезпечення единоi системи керування  натурними стендами лабораторії Smart Energy Lab»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: розробка реактивних веб застосунків. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 25-31.08.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка реактивного веб застосунку. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 01-20.09.26 |
| 3.3. Реалізація додаткових модулів веб застосунку. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 21.09-05.10.26 |
| 3.4. Тестування роботи застосунку та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 06-12.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 13-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року

студентки 2 курсу групи ТВ-21мп

Сидоренко Дар’ї Володимирівни

Тема практики: «Методи забезпечення функціональної стійкості програмного комплексу SmartEnergy із використанням блокчейн-технологій»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою): | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1 Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: дослідження існуючих методів забезпечення функціональної стійкості програмних систем та аналіз можливостей інтеграції блокчейн-технологій. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 26.08.26 - 01.09.26 |
| 3.2. Аналіз архітектури та предметної області програмного комплексу SmartEnergy. Розробка алгоритмів та методів підвищення його функціональної стійкості на базі блокчейну. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 01-25.09.26 |
| 3.3. Реалізація розроблених методів стійкості (зокрема смарт-контрактів або децентралізованих модулів) та їх інтеграція в екосистему SmartEnergy. Розробка інтерфейсу користувача для моніторингу стану системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 25.09.26 - 04.10.26 |
| 3.4. Тестування розроблених алгоритмів, перевірка надійності блокчейн-компонентів та забезпечення їхньої безперебійної взаємодії з іншими частинами комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 04-10.10.26 |

| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі розробленого програмного рішення. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 10-17.10.26 |
| --- | --- |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |

Індивідуальне завдання на практику (25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)

студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Онопрієнка Дмитра Олеговича

Тема практики: «Прикладний програмний інтерфейс підсистеми керування реляційними даними програмного комплексу SmartEnergy»

| Зміст | Термін Виконання |
| --- | --- |
| 1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек». | 25.08.26 |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи. | 25.08.26 |
| 3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою). | Протягом усього періоду виконання роботи |
| 3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: проектування систем і їх взаємодії. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 01-10.09.26 |
| 3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка ядра модуля збереження реляційних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 11-24.09.26 |
| 3.3. Розробка модулю збереження реляційних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 25.09-07.10.26 |
| 3.4. Тестування системи з використанням реальних даних з датчиків SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 08-10.10.26 |
| 3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня). | 10-17.10.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з практики. | 18.10.26 |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики. | 19.10.26 |