Товариство з обмеженою відповідальністю «Квалітек»
Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Барабаш Маріни Володимирівни
Тема практики: «Програмне забезпечення ефективного використання енергоресурсів SmartEnergy Lab на базі технології IoT»
	Зміст
	Термін виконання

	1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек» м. Київ.
	25.08.2026

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.2026

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: особливості використання IoT-технологій для моніторингу енергоресурсів та визначення ефективних режимів роботи енергетичної системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу  (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08 – 02.09.2026

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Проєктування архітектури системи для ефективного використання енергоресурсів енергетичної системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	03-22.09.2026

	3.3. Реалізація програмного забезпечення для ефективного використання енергоресурсів відповідно до розробленої архітектури. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	22.09 –12.10.2026

	3.4. Тестування роботи алгоритму та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	13-18.10.2026


	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	13-17.10.2026


	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.2026

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.2026




Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Медведєва Олега Євгенійовича
Тема практики: «Розробка та впровадження криптографічних механізмів захисту телеметричних даних у Smart Energy Lab»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок  проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: проектування систем і їх взаємодії. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу  (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08.26 -02.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка архітектури системи криптографічного захисту телеметричних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	03-10.09.26

	3.3.  Розробка програмного модуля криптографічного захисту телеметричних даних із підтримкою шифрування та автентифікації. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	11-15.10.26

	3.4. Тестування системи захисту з використанням телеметричних даних Smart Energy Lab. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	15-18.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	15-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26







Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Гойчука Олександра Володимировича
Тема практики: «Програмне забезпечення інтелектуальної системи керуванням гібридним інвертором системи Smart Energy»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок  проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: керування інвертором та особливості цього процесу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу  (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08-02.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка алгоритму керування гібридним інвертором. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	03-22.09.26

	3.3.  Реалізація алгоритму керування інвертором та графічного інтерфейсу користувача для використання створеної функції в системі. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	23.09-12.10.26

	3.4. Тестування роботи алгоритму та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	13-18.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	13-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26








Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Кротенка Ростислава Олександровича
Тема практики: «Методи кіберзахисту для підвищення функціональної стійкості програмного комплексу SmartEnergy»
	Зміст
	Термін виконання

	1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: аналіз існуючих методів кіберзахисту та забезпечення функціональної стійкості для енергетичних систем. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08.26 – 05.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка та моделювання методів кіберзахисту для програмного комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	06.09.26 – 25.09.26

	3.3. Реалізація запропонованих алгоритмів та методів кіберзахисту в рамках програмного комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.09.26 – 10.10.26

	3.4. Тестування роботи інтегрованих методів кіберзахисту та перевірка підвищення функціональної стійкості системи при імітації загроз. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	11.10.26 – 14.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту (за тиждень до кінця практики). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	15.10.26 – 17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики. Запуск звіту на нормоконтроль на відповідність оформлення згідно з посібником.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26



Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Шевченка Олександра Володимировича
Тема практики: «Прикладний програмний інтерфейс підсистеми керування документоорієнтованими  даними програмного комплексу SmartEnergy»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок  проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: описи даних що зберігатимуться в системі, літературні джерела, документація до вибраних технічних засобів.    
	31.08-13.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	14-20.09.26

	3.3.  Реалізація системи зберігання документоорієнтованих даних (API, БД, кешування, контроль доступу). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	21.09-11.10.26

	3.4. Тестування роботи API та сховища, забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	12-18.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	12-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26




Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Гончаренка Микити Едуардовича
Тема практики: «Програмне забезпечення прогнозування енергоспоживання SmartEnergy Lab на базі методу LightGBM»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: дослідження методів машинного навчання (LightGBM) для прогнозування енергоспоживання. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08.26 - 05.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка архітектури бази даних InfluxDB для збереження телеметрії та бекенд-сервісу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	06.09.26 - 20.09.26

	3.3.  Розробка модуля ML-прогнозування на 24 години та його інтеграція з клієнтським дашбордом на React. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	21.09.26 - 05.10.26

	3.4. Тестування системи самодіагностики моделей (MLOps) з використанням реальних даних телеметрії. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	06.10.2026 - 15.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку в Docker. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	16.10.26 - 17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26




Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Стельмаха Дмитра Юрійовича
Тема практики: «Розробка та впровадження моделі багаторівневого контролю доступу в Smart Energy Lab на основі принципів Zero Trust»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок  проходження практики на ТОВ «Квалітек»
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: принципи архітектури Zero Trust, методи пасивної поведінкової біометрії та контекстно-залежної автентифікації. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	26.08 – 01.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Проєктування архітектури системи багаторівневого контролю доступу та адаптація моделі під специфіку Smart Energy Lab. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	02.09 – 21.09.26

	3.3.  Розробка сервісу авторизації з підтримкою рольового контролю доступу та механізму токенів довіри для делегування привілеїв. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	22.09 – 10.10.26

	3.4. Тестування роботи авторизаційної моделі та забезпечення її взаємодії з іншими сервісами системи (автентифікації, контекстного аналізу, біометричного аналізу, моніторингу). Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	12.10 – 17.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	12.10 – 17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26



Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп

Риженко Назарій Володимирович
Тема практики: «Графічний інтерфейс користувача підсистеми керування сховищем даних програмного комплексу SmartEnergy»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: архітектура програмного комплексу SmartEnergy, сучасні підходи до побудови графічних веб-інтерфейсів, React, REST API та особливості взаємодії з різними типами сховищ даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу.
	26.08.26-02.09.26

	3.2. Аналіз предметної області та вимог до графічного інтерфейсу підсистеми керування сховищем даних SmartEnergy. Проєктування структури інтерфейсу, навігації та компонентів для роботи з реляційними, файловими і документоорієнтованими даними. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу.
	03-22.09.26

	3.3.  Розробка графічного інтерфейсу користувача: реалізація основних компонентів, модулів перегляду та керування даними, авторизації і ролей, налаштування прав доступу та засобів взаємодії з REST API відповідних сервісів. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу.
	23.09.26-13.10.26

	3.4. Функціональне тестування розробленого інтерфейсу, перевірка сценаріїв роботи з різними типами даних та взаємодії з сервісами SmartEnergy. Виявлення й усунення помилок, уточнення елементів інтерфейсу. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу.
	13-18.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження графічного інтерфейсу користувача. Завершальне доопрацювання програмного продукту та підготовка до демонстрації результатів роботи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу.
	13-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26



Індивідуальне завдання на практику
(25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-52мп

Бондаренко Родіона Олексійовича
[bookmark: _smej7p6q7xmr]Тема практики: «Програмне забезпечення единоi системи керування  натурними стендами лабораторії Smart Energy Lab»

	Зміст
	Термін 
Виконання

	1. Початок  проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: розробка реактивних веб застосунків. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу  (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	25-31.08.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка реактивного веб застосунку. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	01-20.09.26

	3.3.  Реалізація додаткових модулів веб застосунку. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	21.09-05.10.26

	3.4. Тестування роботи застосунку та забезпечення його взаємодії з іншими частинами системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	06-12.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	13-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26






25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року
студентки 2 курсу групи ТВ-21мп

Сидоренко Дар’ї Володимирівни
Тема практики: «Методи забезпечення функціональної стійкості програмного комплексу SmartEnergy із використанням блокчейн-технологій»

	Зміст
	Термін Виконання

	1. Початок проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою):
	Протягом усього періоду виконання
роботи

	3.1 Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: дослідження існуючих методів забезпечення функціональної стійкості програмних систем  та  аналіз  можливостей  інтеграції блокчейн-технологій. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	

26.08.26 -
01.09.26

	3.2. Аналіз архітектури та предметної області програмного комплексу SmartEnergy. Розробка алгоритмів та методів підвищення його функціональної стійкості на базі блокчейну. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа,
або четвер кожного тижня).
	

01-25.09.26

	3.3. Реалізація розроблених методів стійкості (зокрема смарт-контрактів або децентралізованих модулів) та їх інтеграція в екосистему SmartEnergy. Розробка інтерфейсу користувача для моніторингу стану системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	
25.09.26 -
04.10.26

	3.4. Тестування розроблених алгоритмів, перевірка надійності блокчейн-компонентів та забезпечення їхньої безперебійної взаємодії з іншими частинами комплексу SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер
кожного тижня).
	

04-10.10.26



	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі розробленого програмного рішення. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	

10-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
	19.10.26



Індивідуальне завдання на практику (25 серпня 2026 — 19 жовтня 2026 року)
студента 2 курсу групи ТВ-51мп
Онопрієнка Дмитра Олеговича
Тема практики: «Прикладний програмний інтерфейс підсистеми керування реляційними даними програмного комплексу SmartEnergy»

	Зміст
	Термін Виконання

	1. Початок	проходження практики на підприємстві ТОВ «Квалітек».
	25.08.26

	2. Вступна бесіда з керівником практики від кафедри, від бази практики та керівником дипломної роботи.
	25.08.26

	3. Виконання завдання практики. Робота щодо підготовки матеріалів за темою практики (з щотижневою перевіркою).
	Протягом усього періоду
виконання роботи

	3.1. Опрацювання інформаційних матеріалів за темою практики, а саме: проектування систем і їх взаємодії.
Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	
01-10.09.26

	3.2. Аналіз предметної області завдань. Розробка ядра
модуля збереження реляційних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	
11-24.09.26

	3.3.	Розробка модулю збереження реляційних даних. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу
(понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	25.09-07.10.26

	3.4. Тестування системи з використанням реальних даних з датчиків SmartEnergy. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер кожного тижня).
	
08-10.10.26

	3.5. Комплексне тестування і налагодження програмного застосунку. Захист на кафедрі програмного продукту. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок або середа, або четвер
кожного тижня).
	
10-17.10.26

	4. Оформлення щоденника і звіту з практики.
	18.10.26

	5. Підготовка і складання заліку з практики.
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